## Slide 1: Maestría en Administración de Proyectos
Planeamiento y Análisis Estratégico de la Empresa
Presentación – Semana 3: Aseguramiento estratégico (PMO)

## Slide 2: Madurez organizacional en Administración de proyectos
¿Cómo producir buenos resultados, de forma repetible en la gestión de proyectos, y su alineación con el logro de metas estratégicas?

## Slide 3: Factores Críticos de Éxito
Se definen como aquellos elementos de negocio que son comprensibles y medibles con un valor estratégico tal, que tienen que ejecutarse correctamente para que la organización tenga éxito.
Son aspectos considerados como los ​más conducentes para el logro del éxito.
Sector
Competitividad estratégica
Entorno
Temporales
Gestión

## Slide 4: Factores Críticos de Éxito
Son elementos en la organización sobre los cuales es preciso actuar para conseguir resultados favorables con respecto a las metas trazadas.

## Slide 5: Madurez en la administración de proyectos
En administración de proyectos se conoce como nivel de madurez al grado en el cual una organización:
Buenas prácticas en dirección de proyectos, programas y portafolios.
Desarrolla
Asimila
Implementa

## Slide 6: Madurez en la administración de proyectos
La madurez está relacionada con las capacidades para:
Producir buenos resultados.
De forma repetible en la gestión de proyectos, y
Su alineación con el logro de metas estratégicas.

## Slide 7: Madurez en la administración de proyectos
Un modelo de madurez, es un conjunto estructurado de buenas prácticas, herramientas de medición y criterios de análisis, entre otros.
Que permiten evaluar las capacidades de los procesos de la organización, con respecto a las mejores prácticas de la industria en un determinado ámbito.
Modelos de madurez

## Slide 8: Madurez en la administración de proyectos
Los modelos de madurez difieren en los conceptos que incorporan y las sugerencias que realizan sobre cómo debe de ser la curva de la madurez.
Cada modelo identifica unos niveles incrementales que señalan el plan de mejoramiento organizacional.

## Slide 9: Madurez en la administración de proyectos
Para cada nivel se identifican los procesos estructurados (capacidades) con los que debería contar una organización.
El diagnóstico facilita la identificación de fortalezas y debilidades con respecto a las áreas de proceso.

## Slide 10: Madurez en la administración de proyectos
Cada modelo utiliza sus propios instrumentos o cuestionarios para diagnosticar el nivel de madurez.
Para la aplicación de los instrumentos, es crítico seleccionar personas vinculadas al ámbito de proyectos.
Respuestas erróneas o sesgadas pueden conducir a diagnósticos alejados de la realidad.

## Slide 11: Madurez en la administración de proyectos
Permiten identificar niveles de comportamiento organizacional determinantes para la formulación de un plan de desarrollo organizacional.
Facilitan la identificación de fortalezas y debilidades con respecto a las áreas de proceso.

## Slide 12: Madurez en la administración de proyectos
KPM3 - Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de Harold Kerzner.
OPM3 - Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos Organizacional del PMI
Modelo P3M3 - Modelo de Madurez de Gestión de Portafolio, Programa y Proyecto.
Modelo Berkeley PM2 (Madurez de procesos en la gestión de proyectos)
PMMMSM - Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de PM Solutions.
Modelo PRINCE 2
Modelo de Erling S. Anderson & Svein Arne Jessen
Algunos de los modelos más conocidos son:

## Slide 13: El Modelo Kerzner - KPM3
Fue desarrollado por el ingeniero y consultor en administración de proyectos estadounidense Harold Kerzner.
El Dr. Kerzner desarrolló el modelo durante siete años a partir de extensos estudios realizados en importantes compañías de todo el mundo.
El modelo KPM3TM está basado en el CMM® y se alinea con la Guía del PMBOK®.
Se basa en un cuestionario que mide la madurez organizacional de la gestión de proyectos en una escala de cinco niveles.

## Slide 14: El Modelo Kerzner - KPM3
La Administración de Proyectos es de interés personal antes que corporativo.
Se incorpora terminología estándar.
Prácticamente no hay soporte a nivel gerencial.
No hay claridad sobre los beneficios de la AP.
No hay inversión en entrenamiento ni formación en AP.
Nivel 1
5. Mejoramiento continuo
4. Benchmarking
3. Metodología única
2. Procesos comunes
1. Lenguaje común

## Slide 15: El Modelo Kerzner - KPM3
Reconocimiento de la necesidad de procesos estandarizados que puedan ser repetidos.
Necesidad de control de costos
Se incorporan procesos particulares
Se reconocen los beneficios de la AP.
Apoyo organizacional a todos los niveles
Desarrollo de un programa de entrenamiento.
Nivel 2
5. Mejoramiento continuo
4. Benchmarking
3. Metodología única
2. Procesos comunes
1. Lenguaje común

## Slide 16: El Modelo Kerzner - KPM3
Procesos integrados
Apoyo cultural
Apoyo gerencial a todos los niveles
Metodología estandarizada para la AP
Se reconoce cuantitativa y cualitativamente el ROI en entrenamiento de AP
Se reconocen las mejoras debido a la AP.
Nivel 3
5. Mejoramiento continuo
4. Benchmarking
3. Metodología única
2. Procesos comunes
1. Lenguaje común

## Slide 17: El Modelo Kerzner - KPM3
Existe una oficina de proyectos (PMO) o un centro de excelencia
Optimización de procesos para generar ventajas competitivas.
Benchmarking con industrias similares y distintas
Benchmarking cuantitativo en procesos y metodologías
Benchmarking cualitativo en la aplicación de la AP.
Nivel 4
5. Mejoramiento continuo
4. Benchmarking
3. Metodología única
2. Procesos comunes
1. Lenguaje común

## Slide 18: El Modelo Kerzner - KPM3
Los resultados se utilizan para optimizar metodologías.
Registro de las lecciones aprendidas
Transferencia de conocimiento
Programa de coaching a través de la PMO
Planeación estratégica para la AP.
Nivel 5
5. Mejoramiento continuo
4. Benchmarking
3. Metodología única
2. Procesos comunes
1. Lenguaje común

## Slide 19: Maestría en Administración de Proyectos
Planeamiento y Análisis Estratégico de la Empresa
Presentación – Semana 3: Aseguramiento estratégico (PMO)