## Slide 2
Agenda
¿Qué es BIM?
01
Dimensiones del BIM
02
Ciclo de vida del BIM
03
Usos BIM
04
Nivel de desarrollo y NIN
05
Entorno común de datos
06

## Slide 3
¿Qué es BIM?
“Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción.
Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes.”
Es un método de trabajo para la gestión de la información digital de la obra (edificación o infraestructura), mediante un modelo tridimensional para todo el ciclo de vida del activo, desde la planificación hasta la operación y mantenimiento y que involucra un trabajo colaborativo de todos los agentes.
Fuente: buildingSmart
Fuente: Comisión Interinstitucional

## Slide 4
Tecnología
Resistencia al cambio
Normas y protocolos
Trabajo colaborativo
EVTC
Capacitación
Procesos
Flujos de trabajo
Software
Interoperabilidad
Organigrama
Relaciones contractuales
¿Que es BIM?

## Slide 5
Dimensiones del BIM
Modelo coordinado 3D
3D
Programación
4D
Control de costos
5D
Sostenibilidad
6D
Mantenimiento
7D

## Slide 6
3D Modelo tridimensional

## Slide 7
4D Programación

## Slide 8
Presa

## Slide 9
5D Costo

## Slide 10: 6D Sostenibilidad
Sostenibilidad
Económico
Social
Medio ambiente
Comportamiento del flujo del dinero, bienes y servicios
Relación armónica entre el ser humano y la naturaleza
Cohesión social y trabajo en objetivos comunes

## Slide 11
CIM
Factor social

## Slide 12
FACTOR ECONÓMICO

## Slide 13
6D Ambiental

## Slide 14
6D Ambiental

## Slide 15
7D Mantenimiento

## Slide 16
7D Mantenimiento

## Slide 17
Ciclo de vida del BIM

## Slide 18
Programación
Diseño conceptual
Detallado
Análisis
Documentación
Fabricación
Tiempo y costo
Logística de construcción
Operación y mantenimiento
Renovación
Demolición
Ciclo de vida del BIM

## Slide 19
Programación
Revisiones ambientales
Revisiones sociales
Revisión técnica
Alternativas de proyecto
Presupuestos iniciales

## Slide 20
Diseño conceptual
Definición de trazados preliminares
Cálculo de cortes y rellenos
Estimación de materiales
Definición de manejo de aguas
Visualizaciones
Videos y presentaciones
Levantamiento de puntos

## Slide 21
Análisis
Análisis energético
Análisis lumínico
Análisis estructural
Análisis de seguridad laboral
Análisis de evacuaciones

## Slide 22
Detallado
Definición de volúmenes
Análisis de interferencias
Cuantificación de equipos y materiales
Visitas virtuales
Revisión de ergonomía

## Slide 23
Detallado

## Slide 24
Programación

## Slide 25
Documentación
Modelos
Planos
Especificaciones
Contratos
BEP
EIR

## Slide 26
Programación
Pre-fabricados
Impresión 3D

## Slide 27
Programación
Presupuestos
Escenarios constructivos
Definición de tiempos
Secuencia constructiva

## Slide 28
Programación
Procesos constructivos
Espacio para materiales
Escombreras
Etapas de la construcción
Oficinas
Almacenamiento y flujo de entregas
Movimientos de maquinaria

## Slide 29
Programación
Inspección de edificaciones
Mantenimiento preventivo
Planes de mantenimiento
Gestión de activos
Visitas virtuales

## Slide 30
Programación
Nube de puntos
Factibilidad constructiva
Detección de errores
Validación de premisas de diseño

## Slide 31
Programación
Planificación de la demolición
Cuantificación de volúmenes de demolición
Caracterización de materiales

## Slide 32
Usos BIM

## Slide 33
Usos
BIM
ALLPPT Layout Clean Text Slide for your Presentation. ALLPPT Layout Clean Text Slide for your Presentation.
Fuente: Pennsylvania State University – “The BIM Project Execution Planning Guide”

## Slide 34
Usos
BIM
ALLPPT Layout Clean Text Slide for your Presentation. ALLPPT Layout Clean Text Slide for your Presentation.
Fuente: Pennsylvania State University – “The BIM Project Execution Planning Guide”

## Slide 35
Usos
BIM
Fuente: Pennsylvania State University – “The BIM Project Execution Planning Guide”

## Slide 36
Usos
BIM
Fuente: Pennsylvania State University – “The BIM Project Execution Planning Guide”

## Slide 37
Nivel de desarrollo y LOIN

## Slide 38
Level of Detail (LoD)

## Slide 39
Level of Information (LOI)

## Slide 40
Level of Development (LOD)

## Slide 41
Level of Information Necessary (LOIN)
Fuente: INTE-ISO C490

## Slide 42
Entorno común de datos

## Slide 43: Entorno común de datos
“Un CDE es una herramienta informática que se utiliza para recopilar, gestionar y difundir datos de modelo y documentos del proyecto entre equipos multidisciplinares en un proceso gestionado, independientemente de su tamaño. Permite, así mismo, un proceso auditable, transparente y controlable.”
Fuente: Building Smart

## Slide 44
Entorno común de datos

## Slide 45: Entorno común de datos
Éxito en proyectos BIM
Establecer requerimientos de información del cliente
Evaluar la cadena de suministro
Planificar la gestión del proyecto BIM
Crear correctamente los modelos digitales
Gestionar de forma estructurada la información y el intercambio de datos
Fuente: Building Smart

## Slide 46: Ventajas del entorno común de datos
La información sea generada una sola vez.
La información se use todas las veces que sean necesarias por los diferentes equipos.
Trabajar sobre las actualizaciones aprobadas.
La información se vaya enriqueciendo de forma ordenada a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Fuente: Seys

## Slide 47: Entorno común de datos
Fuente: ISO 19650