## Slide 1: Áreas de conocimiento para la AP II metodologías ágiles y preparación para la certificación Scrum Master - Semana 4
Universidad para la Cooperación Internacional

## Slide 2: Índice
Retos
Auto organización
Eventos
Artefactos
Eventos

## Slide 3: Retos y oportunidades
Members are committed to clear, short-term goals
Members can gauge the group’s progress
Members can observe each other’s contribution
Members feel safe to give each other unvarnished feedback

## Slide 4: Autogestión
https://www.youtube.com/watch?v=eFB2BLpByXw

## Slide 5: EVENTOS

## Slide 6
Ceremonias de Scrum
SPRINT PLANNING
Que hacer en un sprint planning https://www.youtube.com/watch?v=9NWbQlRcdh0
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
Daily Scrum
SPRINT REVIEW
REFINAMIENTO
RETROSPECTIVA
Que hacer en un Stand up meeting https://www.youtube.com/watch?v=er9gntPjTJU
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
Que hacer en un sprint review https://www.youtube.com/watch?v=InXAS_zRvqQ
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
Que hacer en un refinamiento https://www.youtube.com/watch?v=pSguy2FuC2c
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
Que hacer en una retrospectiva https://www.youtube.com/watch?v=9NWbQlRcdh0
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
CEREMONIA
RESULTADO
Sprint Backlog Impedimentos, mejoras y productos a trabajar (Historias) con sus respectivas estrategias (sub-task)
Estrategia del día:
¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy hacer hoy? Y ¿Cuáles impedimentos tengo?
Dos Sprint ¡READY!:
Historias, impedimentos y productos ¡ready! para trabajar.
Demo de lo ¡DONE!
Historias, impedimentos y productos listos para entregar a los clientes.
Actualización de Métricas
Métricas de felicidad y agilidad
Plan de Mejora Continua: ¿Que hicimos bien? ¿Qué hicimos Mal? ¿Acciones?
Documentación en confluence
Journey

## Slide 7: Artefactos

## Slide 8: Artefactos - Product Backlog

## Slide 9
Lista ordenada de funcionalidad deseada
Visible para todos los stakeholders
Cualquier stakeholder (incluido el equipo) puede agregar ítems
Constantemente re-priorizado por el Product Owner
Los Ítems superiores son más granulares que los inferiores
Mantenido durante la reunión de Refinamiento del Backlog
Especifica el qué más que el cómo de una característica centrada en el cliente
A menudo escrita en forma de Historia de Usuario
Tiene una definición de “terminado” abarcadora de todo el producto para evitar la deuda técnica
Puede tener criterios de aceptación específicos del ítem
El esfuerzo es calculado por el equipo, de preferencia en unidades relativas (por ejemplo, puntos de la historia)
El esfuerzo es de aproximadamente 2-3 personas 2-3 días, o menos para equipos más avanzados

## Slide 10
Notes: Johnny

## Slide 11
Notes: Sucesión de Fibonacci 13-21-34-55-89 3min Johnny

## Slide 12: Artefactos – Sprint Backlog

## Slide 14: La velocidad es la clave
Notes: Artefactos 5 min Johnny

## Slide 15: Artefactos – Incremento

## Slide 16: Burndown Chart
Notes: https://quizizz.com/admin/quiz/5d91d600675aa9001ae47aba

## Slide 17: https://www.youtube.com/watch?v=HV76WzqpSI0
Burndown Chart

## Slide 18
Incrementos horizontales
Incrementos verticales

## Slide 19: Gestión de Riesgos

## Slide 20: Risk in normal project

## Slide 22: Scrum Risk Strategy

## Slide 35: Gestión de involucrados

## Slide 38: Scrum Scale

## Slide 40: Carlos Castro Torres
t. +506 87130754
ccastro@uci.ac.cr
Experiencias educativas de calidad en una comunidad de aprendizaje internacional