## Slide 1: Actualización Profesional en Dirección de Proyectos - Semana 6
Universidad para la Cooperación Internacional

## Slide 2: Índice
Teoría del Empirismo
Proceso de control
Scrum

## Slide 3: Teoría del Empirismo

## Slide 4: ¿Qué es un proceso de control?
Common and Control
Plan what you expect to happen
Enforce the plan, sometimes regardless of change condition
Use change control because change is expensive

## Slide 5: ¿Qué es un proceso de control EMPÍRICO?
Learn as we progress
Expect and embrace change
Inspect and adapt using short development cycles
Estimates are indicative only and may not be accurate

## Slide 6: ¿Encuentre las diferencias?

## Slide 7: ¿Encuentre las diferencias?
Timeline

## Slide 8: En resumen… Empirical process Control in Scrum
Learn as we progress
Expect and embrace change
Inspect and adapt using short development cycles
Estimates are indicative only and may not be accurate

## Slide 11: Manifiesto

## Slide 12: Manifiesto ágil
Individuos e interacciones
Software funcionando
Colaboración con el cliente
Respuesta ante el cambio
sobre procesos y herramientas
sobre documentación extensiva
sobre negociación contractual
sobre seguir un plan
Aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda
Manifesto Ágil

## Slide 14: Ceremonias

## Slide 15
Ceremonias de Scrum
SPRINT PLANNING
Que hacer en un sprint planning https://www.youtube.com/watch?v=9NWbQlRcdh0
Daily Scrum
SPRINT REVIEW
REFINAMIENTO
RETROSPECTIVA
Que hacer en un Stand up meeting https://www.youtube.com/watch?v=er9gntPjTJU
Que hacer en un sprint review https://www.youtube.com/watch?v=InXAS_zRvqQ
Que hacer en un refinamiento https://www.youtube.com/watch?v=pSguy2FuC2c
Que hacer en una retrospective
Retrospectivas ágiles bien aplicadas. El orientador ágil. Ep. 10 - YouTube
CEREMONIA
RESULTADO
Sprint Backlog Impedimentos, mejoras y productos a trabajar (Historias) con sus respectivas estrategias (sub-task)
Estrategia del día:
¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy hacer hoy? Y ¿Cuáles impedimentos tengo?
Definición de ¡READY!:
Historias, impedimentos y productos ¡ready! para trabajar.
  Definición de ¡DONE!
Historias, impedimentos y productos listos para entregar a los clientes.
Actualización de Métricas
Plan de Mejora Continua: ¿Que hicimos bien? ¿Qué hicimos Mal? ¿Acciones?
Documentación
Journey

## Slide 16: Responsabilidades en Scrum

## Slide 17
S.M=Scrum Master
Facilita el proceso de Scrum
Ayuda a resolver los impedimentos
Crea un ambiente propicio para la auto-organización del equipo
Captura datos empíricos para ajustar las previsiones
Protege al equipo de interferencias externas y distracciones para mantener el flujo del trabajo.
Aplica los timeboxes
Mantiene visibles los artefactos Scrum
No tiene autoridad en la gestión del equipo (cualquier persona que tenga autoridad sobre el equipo no es, por definición, su ScrumMaster)
Tiene un papel de liderazgo

## Slide 18
P.O=Product Owner
Responsable de la visión del producto
Constantemente re-prioriza el Backlog del Producto, ajustando las tareas.
Es el árbitro final de las preguntas sobre requerimientos
Acepta o rechaza cada incremento del producto
Decide si se debe liberar
Decide si se debe continuar con el desarrollo
Considera los intereses de los interesados
Puede contribuir como miembro del equipo
Tiene un papel de liderazgo

## Slide 19
Developers
Multifuncional (incluye miembros con habilidades de testing y a menudo otros no llamados tradicionalmente desarrolladores: analistas de negocio, expertos de dominio, etc.)
Autoorganizado / autogestionado, sin roles asignados externamente
Negocia los compromisos con el Product Owner
Trabajan un Sprint a la vez
Tiene autonomía con respecto a la forma de lograr sus compromisos
Intensamente colaborativo
Tiene más éxito si el involucramiento con el equipo es a largo plazo y full-time. Scrum promueve evitar el traslado de personas o dividirlas entre otros equipos.
Tiene un papel de liderazgo

## Slide 20: Habilidades de un Scrum Master

## Slide 21: Scrum Master no es…
Un equipo o Project Manager o Funtional Manager
Alguien con autoridad sobre el equipo
Un Líder de equipo
Una responsabilidad fácil
Necesariamente la persona de mayor experiencia en el equipo

## Slide 22: Scrum Master

## Slide 23: Scrum Master debe… FACILITAR

## Slide 24: SCRUM MASTER
Planear y facilitar las reuniones de Scrum
  Gestionar la discusiones
  Asegurarse que las personas mantengan el enfoque correcto
  Gestionar los resultados de la reunión
Facilitar la reunión de retrospectiva (KAIZEN EVENT)
Facilitar la comunicación entre el equipo y el Product Owner

## Slide 25: Scrum Master debe… Resolver los impedimentos

## Slide 26: Resolver los impedimentos
¿Qué es un impedimento?
  Situación o problema que esta bloqueando a la gente de lograr su meta
Pero no solo problemas o situaciones…
  Sino cualquiera que evite que el equipo mejore su rendimiento

## Slide 27: Ejemplos de impedimentos

## Slide 28: SCRUM MASTER| IMPEDIMENTOS
Scrum master RESUELVE los impedimientos
EL Scrum Master ASEGURA que los impedimentos sean resueltos

## Slide 29: SCRUM MASTER | IMPEDIMENTOS
Notes: Enseñar el backlog de

## Slide 30: SCRUM MASTER | PROTEJE AL EQUIPO

## Slide 31: SCRUM MASTER | PROTEJE AL EQUIPO
¿Cómo es que protege al equipo del equipo?
  Sobre compromiso
  Complacencia

## Slide 32: SCRUM MASTER | COACHING

## Slide 33: SCRUM MASTER | COACHING AL TEAM
Ayuda al equipo a resolver los problemas
  Conflictos entre el equipo
  Conflictos entre el equipo y los interesados
Educa al equipo en el marco de trabajo Scrum
Guía al equipo en el rendimiento

## Slide 34: SCRUM MASTER | COACHING AL PRODUCT OWNER

## Slide 35: SCRUM MASTER | COACHING A LA ORGANIZACIÓN

## Slide 36: SCRUM MASTER | AUTORIDAD

## Slide 37: Resumen del Scrum master
https://www.youtube.com/watch?v=x2HKzohWTBM

## Slide 38: Habilidades de un Product Owner

## Slide 39: ¿Qué es un Product Owner?
Notes: Johnny

## Slide 40: El Product Owner es el dueño del “Qué”
Tiene una visión convincente del producto, que es ejecutable,
genera mucho dinero, genera pasión en el equiLider de Servicio, la compañía y los clientes.
Construye un “roadmap” para el desarrollo de la visión, que
todos pueden ver y apuntarse
Crea un backlog de especificaciones que son: suficientes y a
tiemLider de Servicio
Usa la mitad de su tiemLider de Servicio con los clientes, ventas y Mercadeo.
La otra mitad trabaja de cerca con el equiLider de Servicio clarificando las
Especificaciones.
Liderar el grooming del Backlog.
Notes: Johnny

## Slide 41: Un Product Owner Exitoso
Notes: 2 min

## Slide 42: Product Owner - Backlog Grooming
Notes: Charlie

## Slide 43: Responsabilidades del Product Owner- Backlog Grooming
Notes: Charlie

## Slide 44: Confianza es la clave
Notes: 3 min - Charlie

## Slide 45: Creciendo como Product Owner
Notes: Charlie

## Slide 46: El Product Owner hace un balance entre los atributos del producto
Notes: Charlie

## Slide 47: Product Vision Board

## Slide 48: Liderazgo Ágil
Notes: Kaizen: Proceso de mejora continua, que hicimos bien, que Lider de Serviciodemos hacer mejor, empezar hacer 3 min Charlie

## Slide 49: Qué hacemos primero?
Notes: 2 min Charlie

## Slide 50: Moscow
Notes: 2 min charlie

## Slide 51: 7 Product Dimensions
Notes: 5 min Charlie

## Slide 52: 7 Product Dimensions

## Slide 53: How to create a User story

## Slide 55: Definition of ready

## Slide 57: Definición del Done

## Slide 58: Definition of Done (DoD)
Todo lo que convierta un Item del Backlog (PBIs) en producto incremental
Done= entrega al cliente
Criterios de aceptación gestionados por el PO y definidos por los clientes y usuarios

## Slide 59: Ejemplos de criterios de aceptación
Defined coding standards (like identified in tools – FxCop etc)
Test- Driven Development
Unit Test Coverage
Maintainability Index
No Defects/Known Defects
Technical Debt
Design Principles etc.
Availability
Maintainability
Performance
Reliability
Scalability
Security
Usability
Compliance/Regulatory
Legal

## Slide 60: Ejemplos:

## Slide 61: Ejemplos:

## Slide 63: Scrum desde el punto de vista del Product Owner
Notes: Johnny

## Slide 64: Development team

## Slide 65
SDT=Development Team
Multifuncional (incluye miembros con habilidades de testing y a menudo otros no llamados tradicionalmente desarrolladores: analistas de negocio, expertos de dominio, etc.)
Autoorganizado / autogestionado, sin roles asignados externamente
Negocia los compromisos con el Product Owner, de un Sprint a la vez
Tiene autonomía con respecto a la forma de lograr sus compromisos
Intensamente colaborativo
Tiene mayor probabilidad de éxito al encontrarse establecido en un mismo lugar, sobre todo para los primeros Sprint
Tiene más éxito si el involucramiento con el equipo es a largo plazo y full-time. Scrum promueve evitar el traslado de personas o dividirlas entre otros equipos.
7 ± 2 miembros
Tiene un papel de liderazgo

## Slide 69: VALOR
Notes: Enfoque en crear valor para el negocio
Entregar valor – identificar barreras lo más temprano posible
Optimizar valor – simplificar procesos , disminuir los hand-offs
Optimizar sistemas – Todo ( procesos mas sistemas TI ) , proponer nuevas formas - innovar

## Slide 70: LEAN, AGILE, SCRUM…
VALOR
LEAN
AGILE
SCRUM
KANBAN
Minimizar los riesgos y el desperdicio
Capacidad Flexible y respuesta al cambio
Marco de Trabajo que define roles, prácticas, herramientas
Metodología enfocada en entrega continua
Notes: Todos se enfocan en la mejora del valor
Lean - Base de todo en negocio: Minimizar los riesgos ( cuestan plata ) y desperdicios
Agile – Filosofia de capacidad flexible y respuesta al cambio
Scrum – NO ES UNA METOFDOLOGIA: Marco de trabajo ( Caja de herramientas ) , roles, practicas y herramientas
Kanban – Metodologia enfocada en entrega continua

## Slide 71: Remover el desperdicio
Notes: 3 min

## Slide 72: How to improve t?
T-Shape- How to work together?
Yesterday´s weather- how to pull stuff to the sprint backlog?
Swarming – how to complete the work faster?
Scrumming the Scrum – Continuous improvement?
Interruption pattern: Dealing with interruptions?
Clean daily Code: How to get a clean code at the end of the sprint?
Happiness – How to understand if the team is overwhelm the team?
Team´s speed - Hyper-productive team
Notes: Carlos S.

## Slide 73: Swarming

## Slide 74: Swarming

## Slide 75: Video Enjambre

## Slide 76: Swarming

## Slide 77: How to improve t?
T-Shape- How to work together?
Yesterday´s weather- how to pull stuff to the sprint backlog?
Swarming – how to complete the work faster?
Scrumming the Scrum – Continuous improvement?
Interruption pattern: Dealing with interruptions?
Clean daily Code: How to get a clean code at the end of the sprint?
Happiness – How to understand if the team is overwhelm the team?
Team´s speed - Hyper-productive team
Notes: Carlos S.

## Slide 78: T-shape

## Slide 79: T-Shape

## Slide 80: How to improve t?
T-Shape- How to work together?
Yesterday´s weather- how to pull stuff to the sprint backlog?
Swarming – how to complete the work faster?
Scrumming the Scrum – Continuous improvement?
Interruption pattern: Dealing with interruptions?
Clean daily Code: How to get a clean code at the end of the sprint?
Happiness – How to understand if the team is overwhelm the team?
Team´s speed - Hyper-productive team
Notes: Carlos S.

## Slide 81: Velocity Chart

## Slide 82: Product backlog ítems ready

## Slide 83: How to improve t?
T-Shape- How to work together?
Yesterday´s weather- how to pull stuff to the sprint backlog?
Swarming – how to complete the work faster?
Scrumming the Scrum – Continuous improvement?
Interruption pattern: Dealing with interruptions?
Clean daily Code: How to get a clean code at the end of the sprint?
Happiness – How to understand if the team is overwhelm the team?
Team´s speed - Hyper-productive team
Notes: Carlos S.

## Slide 85: How to improve t?
T-Shape- How to work together?
Yesterday´s weather- how to pull stuff to the sprint backlog?
Swarming – how to complete the work faster?
Scrumming the Scrum – Continuous improvement?
Interruption pattern: Dealing with interruptions?
Clean daily Code: How to get a clean code at the end of the sprint?
Happiness – How to understand if the team is overwhelm the team?
Team´s speed - Hyper-productive team
Notes: Carlos S.

## Slide 87: How to improve t?
T-Shape- How to work together?
Yesterday´s weather- how to pull stuff to the sprint backlog?
Swarming – how to complete the work faster?
Scrumming the Scrum – Continuous improvement?
Interruption pattern: Dealing with interruptions?
Clean daily Code: How to get a clean code at the end of the sprint?
Happiness – How to understand if the team is overwhelm the team?
Team´s speed - Hyper-productive team
Notes: Carlos S.

## Slide 88: Clean Code

## Slide 89: How to improve t?
T-Shape- How to work together?
Yesterday´s weather- how to pull stuff to the sprint backlog?
Swarming – how to complete the work faster?
Scrumming the Scrum – Continuous improvement?
Interruption pattern: Dealing with interruptions?
Clean daily Code: How to get a clean code at the end of the sprint?
Happiness – How to understand if the team is overwhelming ?
Team´s speed - Hyper-productive team
Notes: Carlos S.

## Slide 90: Felicidad

## Slide 91: Ejemplo de BAC

## Slide 92: How to improve t?
T-Shape- How to work together?
Yesterday´s weather- how to pull stuff to the sprint backlog?
Swarming – how to complete the work faster?
Scrumming the Scrum – Continuous improvement?
Interruption pattern: Dealing with interruptions?
Clean daily Code: How to get a clean code at the end of the sprint?
Happiness – How to understand if the team is overwhelming ?
Team´s speed - Hyper-productive team
Notes: Carlos S.

## Slide 94
Buscar por palabra clave
Mover correo
Crear folder
Buscar por un campo
Buscar por >1 campo
Buscar por adjunto
Buscar por folder
Enviar correo básico
Enviar correo RTF
Enviar correo HTML
Crear prioridad en correo
Obtener direcciones de contactos
Enviar adjuntos
Abrir
correo básico
Abrir correo RTF
Abrir correo HTML
Abrir adjuntos
Borrar correo
Vaciar correos borrados
Ver lista de eventos
Vista Mensual
Ver formato diario
Ver formato semanal
Buscar en calendario
Crear evento básico
Crear evento RTF
Obtener dirección de contactos
Añadir adjunto
Crear evento HTML
Mandatorio/ opcional
Actualizar contenido/lugar
Proponer nuevo horario
Crear contacto básico
Añadir información de dirección
Importar contactos
Exportar contactos
Actualizar info de contacto
Actualizar info de dirección
Borrar contacto
XS
S
M
L
XL
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
13
13
13
13
=2
=3
=5
=8
=13
Tamaño estimado = 231

## Slide 95
Buscar por palabra clave
Enviar correo básico
Abrir
correo básico
Borrar correo
Crear evento básico
Crear contacto básico
Borrar contacto
3
3
5
5
8
8
8
Backlog
Sprint Backlog
Haciendo
Listo
Mover correo
Crear folder
Vaciar correos borrados
Añadir información de dirección
Actualizar info de contacto
3
3
3
3
3
Enviar correo RTF
Obtener direcciones de contactos
Abrir correo RTF
Vista Mensual
Ver formato diario
Buscar en calendario
Obtener dirección de contactos
5
5
5
5
5
5
5
Enviar correo básico
Abrir
correo básico
Borrar correo
Crear contacto básico
3
5
8
8
Enviar correo básico
Abrir
correo básico
Borrar correo
3
5
8
Crear contacto básico
8
Casi terminada
Priorizar el backlog y refinar historias para 2 sprints
Planificar y ejecutar 2 sprints (obtener la velocidad real del equipo)
Hacer el pronóstico de acuerdo a la velocidad considerando todo el backlog
Velocidad = 24
Crear evento básico
8
Crear evento básico
8

## Slide 96
Buscar por palabra clave
Crear evento básico
5
8
Actualizar info de contacto
3
Enviar correo RTF
Abrir correo RTF
Vista Mensual
5
5
5
Enviar correo básico
Abrir
correo básico
Borrar correo
Crear contacto básico
3
5
8
8
Buffer
8
Mover correo
Crear folder
3
3
Buffer
8
Buffer
8
Ver lista de eventos
5
Actualizar contenido/lugar
2
Configurar servidor Prod
8
Buffer
8
Pase a Producción
8
Correciones Pase
5
120
60
0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
1
2
3
4
5
100
80
40
20
Historias de usuario
Tareas de arquitectura
Trabajo emergente (patrón de interrupción)
Trabajo fuera de la defición de DONE
“Como product Owner, puedo actualizar y compartir el pronóstico de entrega semanalmente para alinear las expectativas de los involucrados”
Story Points
Sprints