UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (UCI)

Escuela de …………………………….

Entregable:

Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto: Nombre del proyecto

Profesor:

Álvaro Mata Leitón

Preparado por:

(nombre del estudiante o integrantes del grupo de trabajo)

Julio, 2021

Desarrollo del entregable de la Gestión del cronograma.

De forma individual, cada estudiante desarrollará un diagrama de red para un proyecto propio o de la organización donde labora, el cual debe tener al menos 20 actividades, utilizando al menos tres tipos de dependencias según se indica en la página 151 del libro de Lledó. Para lo cual se le pide lo siguiente.

- Plan de gestión del cronograma

  - Resumen de actividades, su secuenciamiento y duraciones. (30%)

Explicar cuáles técnicas y herramientas usó para determinar las actividades, su secuenciamiento y las duraciones. Hacer un resumen en el siguiente cuadro, el cual lo llena con información propuesta por usted y generada con los cálculos para elaborar el diagrama de red del 1.2:

| Código de la actividad | Nombre de la actividad | Duración | Predecesora | Responsable de ejecución | Descripción de la actividad | Tarea Crítica (indicar con un *) | Holgura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Diagrama de red del proyecto: (70%)

    - Mostrar el diagrama de red con los cálculos que demuestren la duración del proyecto, las holguras y la ruta crítica, según como se muestra en el ejemplo de esta unidad. Resaltar la ruta crítica con color rojo en el diagrama. (50%)

    - Explicar la importancia de la ruta crítica y si la obtenida tiene sentido para el proyecto. (5%)

    - ¿Cómo podría comprimir el proyecto? explique de forma clara la manera en que realizaría la compresión del proyecto. (5%)

    - ¿Cuál técnica podría usar para la compresión del cronograma? (5%)

    - ¿Cuáles son los riesgos implícitos en la compresión del cronograma? (5%)

Para responder las últimas 3 preguntas, deberá investigar en fuentes alineadas con el PMI acerca de las técnicas de compresión del cronograma y sus consecuencias en el proyecto y en el producto.