## Slide 1: Áreas de conocimiento para la AP II metodologías ágiles y preparación para la certificación Scrum Master - Semana 1
Universidad para la Cooperación Internacional
Julio, 2023

## Slide 2: Índice
¿Que esperamos de esta semana?
Historia de la agilidad
Ciclos de vida de proyectos y la agilidad
Agilidad
Principios de la agilidad
Marco trabajo Cynefin
¿Dónde funciona la agilidad?
Mitos y Realidades
Arquitectura ágil
Liderazgo ágil
Scrum

## Slide 3: ¿Qué esperamos?
Sabiduría
Conocimiento
saber implementar los conocimientos
Entender la mejor forma de implementarlo
Empoderamiento
La certificación de una vez
Aprender a identificar Oportunidades aplicar la certificación

## Slide 4: ¿Qué vamos a desarrollar para pasar el examen?
Empirismo
Valores de Scrum
Pilares
Roles
Eventos
Artifactos
Ready y Done
Desarrollar personas y al equipo
Autogestión Facilitación
Estilos de liderazgo Coaching
Mentoring
Forecasting & Release Planning
Valor del product
Gestión del Product Backlog
Gestión de involucrados y clientes
Gestionando Productos con agilidad:
Entender la filosofía de la Agilidad el marco de trabajo Scrum y poderlo aplicar

## Slide 5: Historia de la agilidad
2001 Se reúnen varios impulsadores de marcos de trabajo diferente (Lean, Scrum) y forman el Manifiesto ágil como la respuesta a mejorar el proceso de desarrollo de proyectos.
Años siguiente se unieron más creadores de marcos de trabajo y forman lo que conocemos hoy la Agilidad.
Concluyeron que la agilidad es una filosofía que permite enfocarse en el objetivo, optimización de medios y la eliminación de desperdicio.

## Slide 6: 4 Ciclos de vida de proyectos:
La figura muestra como el ciclo de vida Adaptativo o Ágil funciona más en proyectos donde se espera que los cambios serán muy muchos (por buscar la ventaja competitiva) lo que permitirá gestionar de manera más eficiente los riesgos del mismo.

## Slide 7: Ágil es:
Agile
+
Colaboración
-
Burocracia
+
Adaptabilidad
+
Valor para el negocio
+
Entregas continuas

## Slide 8: Ágil esta compuesto de una serie de marcos de trabajo

## Slide 9: Ágil se trata también de reforzar que la realidad es muy diferente a lo planeado
¡Demasiado!
Plan
Realidad

## Slide 10: En un ciclo predictivo de proyectos:
¡Idea!
Se reserva las entregas para el final del proyecto. En algunos casos, debemos discernir si es mejor utilizar este tipo de ciclo de vida en nuestros proyectos.
Valor
Riesgo
Costo acumulado

## Slide 11: Ejemplo de utilizar en desarrollo de software un ciclo predictivo:
Existe un alto desperdicio en las entregas que se hacen.
Chart: 
| Nunca | Casi nunca | A veces | A menudo | Siempre
Columna1 | 0.45 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.07
Fuente: Standish Group study reported at XP 2002

## Slide 12: ¿Porqué sucede esto?
Por naturaleza partimos de premisas.
El cliente sabe lo que quiere
El equipo sabe cómo hacerlo
Nada va a cambiar en el camino
Realidad
Plan

## Slide 13: ¿Cómo cambia las cosas en la agilidad?
Individuos e interacciones
Software funcionando
Colaboración con el cliente
Respuesta ante el cambio
sobre procesos y herramientas
sobre documentación extensiva
sobre negociación contractual
sobre seguir un plan
Manifiesto ágil
Aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda

## Slide 14: Logros en la agilidad
Se parte de premisas:
El cliente descubre lo que quiere
El equipo descubre cómo hacerlo
Hay cambios en el camino
Realidad
Plan

## Slide 15: Cambio de predictivo a Adaptable (Ágil)
Costo
Valor
Valor
Riesgo
Costo acumulado
✔No tratar de definirlo todo bien desde el principio
✔No hacerlo todo al mismo tiempo

## Slide 16
Incrementos horizontales
Incrementos verticales
Adaptativo
(Ágil)
Predictivo

## Slide 17
La planificación es más fácil con entregas frecuentas:

## Slide 18
La AGILIDAD es una MENTALIDAD
Tu plan
La realidad
Notes: Carlos S.

## Slide 19: Principios de la Agilidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
El Cliente en el Centro
Aprovechar los cambios buscando la ventaja competitiva
Realizar entregas de valor frecuentemente y acortar tiempos de entrega
Involucrar a todas las personas
Construir Productos o Servicios con Personas Motivadas
La comunicación personal es la más eficiente y efectiva
Servicios funcionando son la principal medida de éxito
La agilidad promueve entornos de trabajo sostenibles
Agilidad es sinónimo de excelencia
La simplicidad es Esencial
(Eliminar Desperdicio)
Equipos Autónomos
Mejora Basada en el Feedback Continuo
Cuáles son nuestros principios de la agilidad
Notes: 2 Palabra clave ventaja competitiva
3. Acortar los tiempos
4. Asegurarse de tener toda la gente que se necesita
5. Motivación –Recursos necesarios
6. Real Time
7.
8. Resultados sostenidos en el tiempo
10 a 15 minutos

## Slide 20: El Marco trabajo Cynefin

## Slide 21: ¿Dónde funciona Agilidad?
Scrum funciona correctamente donde tenemos un problema complejo o caótico.
Scrum NO funciona ante problemas simples de resolver donde aplicamos una buena práctica o donde exista un problema complicado donde una buena práctica y un experto den la solución a la misma.

## Slide 22
V
olátil, con retos inesperados e inestables.
U
npredictable (impredecible), con resultados desconocidos.
C
omplejo, con muchas variables y sin causa-efecto aparente.
A
mbiguo, con falta de claridad.
¿Dónde funciona Agilidad?
Notes: Este termino se crea por le éjercito de los EEUU después de la Guerra Fría
Con el fin de describir como era el nuevo contexto mundial, donde la cantidad de variables era imposible de contabilizar para poder determinar el curso de los eventos y planear pensando en ello.
Tenemos un mundo acelerado por la tecnología donde los cambios se vuelven impredecibles.
Y donde se requiere adaptabilidad y revisión constante del ritmo de los eventos para poder operar eficazmente.

## Slide 23: Mitos y realidades relacionados con procesos ágiles
MITO
Agile ≠ Rápido
REALIDAD
Agile ≈ Simple
Meta
MITO
Indisciplinado
Sin plazos ni indicadores
REALIDAD
Monitoreo Constante
Caos
MITO
Sin gestión o en el proceso tradicional
REALIDAD
En continua Gestión
Riesgos
MITO
Solo proyectos / procesos pequeños
REALIDAD
Proyectos de cualquier tamaño
Escala
MITO
Sin procesos documentados
REALIDAD
Una forma diferente de documentar
Escueto
MITO
Es otra de tantas Modas
REALIDAD
Una Filosofía
Moda

## Slide 24
La Agilidad es una filosofía centrada en las personas para
Colaborar y entregar valor constante y rápido al cliente
Iterar, aprender y Mejorar
Experimentar e innovar

## Slide 25: Arquitectura organizacional

## Slide 26: Arquitectura Operacional – Cambio importante en la arquitectura es el liderazgo servicial
SILOS
Instrucciones detalladas
Burocracia
Jerarquía vertical
Enfoque tradicional, organizaciones como “Maquinas”
Organizaciones como “Organismos”
Equipos Agiles
El Liderazgo muestra el rumbo y habilita la acción
Equipo construidos alrededor de principio a fin
Cambios rápidos, recursos Flexibles
Comparten una meta

## Slide 27: CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES ÁGILES

## Slide 28: Arquitectura Operacional tradicional

## Slide 29: Arquitectura organizacional Ágil Ejemplo: Banco Privado

## Slide 30: Liderazgo Ágil

## Slide 31: Evolución del Liderazgo
Liderazgo Tradicional
Ve el liderazgo como un rango a obtener.
Utiliza poder y control para impulsar el rendimiento.
Mide el éxito a través de la producción.
Habla.
Cree que se trata de ellos.
Liderazgo Servicial
Ve el liderazgo como una oportunidad para servir a los demás.
Comparte poder y control para impulsar el compromiso.
Mide el éxito a través del crecimiento y el desarrollo.
Escucha.
Entiende que no se trata de ellos.
Notes: Enfatizar que el Liderazgo Servicial es parte del Mindset Ágil.
Como soy yo como líder.

## Slide 32: Mindset que debo Desarrollar en un Entorno Ágil
Mente Rígida
Certeza Reactiva
Mente Creativa
Descubrimiento Proactivo
Relaciones de Superior a Subordinados
Colaboración acordada en libertad, confianza y responsabilidad
Visión Ganar/Perder
Recursos limitados
Recursos Abundantes
Creatividad en las oportunidades
DE
HACIA
Fuente: Leading agile transformation: The new capabilities leaders need to build 21st-century organizations, McKinsey&Company.
Notes: Cambio de mentalidad en la forma de liderar.
Buscar el desarrollo del equipo que utilicen la creatividad en vez dar la solución.
Antes de ser jefe ser coach que trasmita confianza y guía y empodera al equipo a que encuentre las solución a los problemas y a que crezca.
Transmitir visión y propósito al equipo. Responden el por que se hacen las cosas.
Se da un ambiente propicio para la autogestión : este es el modo mas eficiente y más poderoso de hacer las cosas, lo que permite que el equipo utilice su inteligencia en propósitos más productivos e innovadores.

## Slide 33: Marcos de trabajo Ágiles

## Slide 34: Diferentes Marcos de trabajo dentro de la filosofía de la agilidad

## Slide 36: Ya que hemos comprendido la agilidad, veamos un marco de trabajo ¨SCRUM¨

## Slide 37: Scrum.org
Fundado por Ken Schwaber quien fue co-fundador de Scrum junto con Jeff Sutherland
Fue fundado desde 2009

## Slide 38: ¿Qué es Scrum?
Un Marco de Trabajo liviano para hacer
Producción Lean
Desde una
Perspectiva Ágil
Para dar valor al
Cliente
Eliminar Desperdicios e Impedimentos
Mura
Muda
Muri
Pull
Sprint
Trabajar con el Cliente

## Slide 39: Pilares de scrum

## Slide 40: Valores de Scrum

## Slide 41: ¿Cómo es el proceso de Scrum?
3 Roles
Product Owner
Scrum Master
5 Ceremonias
Sprint Planning
Sprint Retrospective
3 Artefactos
Product Backlog
Product Increment
Equipo Desarrollo
Daily Meeting
Refinement
Sprint Review
Sprint Backlog

## Slide 42: Ventajas y Desventajas

## Slide 43
Ventajas
Gestión de las expectativas del usuario
Resultados anticipados
Flexibilidad y adaptación a los contextos
Gestión sistemática de riesgos
Desventajas
Funciona más que nada con equipos reducidos
Requiere una exhaustiva definición de las tareas y sus plazos
Exige que quienes la utilicen cuenten con una alta cualificación o formación

## Slide 44
Bibliografía
https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

## Slide 45: Carlos Castro Torres
t. +506 87130754
ccasto2512@gmail.com
Experiencias educativas de calidad en una comunidad de aprendizaje internacional